# Elizeu Cordeiro do Amaral Vailant

Controle de doações de materiais para ONG
# Etapa 1 : Plano de trabalho
O que fazer?
Criação de um banco de dados para fazer o controle dos materiais recebidos na ONG.
Justificativa (por que fazer)?
Para manter um controle do estoque. Como estudante será uma oportunidade para treinar as linguagens e ferramentas. Para auxiliar elas no gerenciamento da ONG.
Quais funcionalidades e requisitos necessitam ser contemplados?
- Cadastrar e consultar os doadores
- Cadastrar e consultar o que foi doado
- Cadastrar e consultar quando foi feita a doação
- Cadastrar usuários e fazer o login
Existem algumas restrições?
Não.
Lista de possíveis tabelas:
- USUARIO
- PESSOA
- DOACAO
- TIPO_ITEM
- ITEM
- ITEM_DOACAO
- ITEM_SAIDA
- SAIDA
- TIPO_SAIDA
Qual o público-alvo?
Minhas tias.

Cronograma:
Etapa	Início		Termino
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Percentual
Etapa 1 Plano de trabalho	15/02/2023	15/02/2023	22/02
Etapa 2 Modelagem de dados e Criação do BD	22/02		08/03
Etapa 3 Criar o layout das telas	08/03		22/03
Etapa 4 Preparação do ambiente e testes da conexão com o DB e login	22/03		12/04
Etapa 5 Criar uma tela piloto	12/04		17/05
Etapa 6 Criar o resto das telas	17/05		07/06