## Slide 1: Criação de Sistema para Biblioteca.
Alunos: Elizeu e Gabriel

## Slide 2: Visão Geral do Projeto.
Este projeto visa desenvolver um sistema integrado de gestão para bibliotecas. O sistema proposto irá facilitar o gerenciamento de recursos, melhorar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência de usuário aprimorada tanto para os funcionários da biblioteca quanto para os visitantes.
A implementação deste sistema contribuirá significativamente para a organização, catalogação e recuperação de usuários e livros, além de oferecer funcionalidades avançadas como pesquisa, reservas e renovações de livros.

## Slide 3: CRONOGRAMA
1 - Conversas com os Stakeholders - 2 dias
2 - Elaboração do projeto - 1 semanas
3 - Revisão do projeto - 1 semana
4 - Correções do projeto - 3 dias
5 - Desenvolvimento - até 2 meses
Começo até Entrega - até 3 meses

## Slide 4: Equipe
-01x Analista;
-02x Desenvolvedor Front-end;
-02x Junior;
-01x Desenvolvedores Back-end;
-01x pleno;
-01x Desenvolvedor(DBA) de Banco de Dados;
-01x Pleno;

## Slide 5: CUSTOS: Equipe
Desenvolvimento:
- Analista:
- R$ 3.200,00;
Programadores:
- Junior:
- R$ 2.751,00;
- Pleno:
- R$ 6.500,00;
- Sênior:
- R$ 8.387,00;
- DBA pleno:
- R$ 6.500,00;
Total mensal: R$ 22.202;

## Slide 6: Custos e margem de lucro
Estimativa de custo genérico mensal: R$ 3.000
Custo total mensal = R$ 25.202
Margem de lucro de 20%.
Tempo de entrega de 2 até 3 meses.
Preço final total ao cliente = R$ 60.484,8 ~ 90.727,2

## Slide 7: CUSTOS: Banco de Dados
Licença:
Gratuita (MySQL, PostgreSQL, etc.)
ORACLE cloud:
Maquina virtual (VM):
R$ 1603,24
Armazenamento em Bloco (Storage):
R$ 369,95
Total (Mensal): R$ 1.973,19